2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目

竞争性磋商文件

项目编号：AHZCZB（2025）007

·

采 购 人: 阜阳市机关事务管理处

采购代理机构：安徽正诚项目管理有限公司

本项目采购文件编制人： 韩向阳（签字）

本项目采购文件审核人： 赵新明（签字）

2025年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	3

第三章 评审办法	20

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单  最高投标限价	42

第六章  图  纸	43

第七章  技术规范	44

第八章  响应文件格式	45

第九章  公告格式	66

第十章	政府采购供应商质疑函范本	72

# 第一章  2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

项目编号：AHZCZB（2025）007

项目名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：142,187.02元

最高限价：142,187.02元

采购需求：屋面清理、铲除油漆面、墙面腻子及喷刷涂料、屋面卷材防水等。具体内容包括但不限于工程量清单及竞争性磋商文件。

合同履行期限：30日历天。

本项目不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3.本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备有效的营业执照，并具有建筑装修装饰施工专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4、项目经理资格要求：项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后签订合同前能够从原任职撤离；

## 三、获取采购文件

1.时间: 2025年3月12日至 2025年3月24日15时00分

2.方式：凡有意参加的投标人，可在阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/下载竞争性磋商文件及工程量清单。

3.售价：300元/份，售后不退，凡有意参加的投标人，在2025年3月24日15时00分开标前1小时内到达安徽正诚项目管理有限公司（地址：阜阳市颍州区颍州中路房地产大厦二楼财务室）报名并领取收据，开标时未提交收据的投标人，将拒绝接受其响应文件。

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年3月24日15点00分（北京时间）

2、地点：安徽正诚项目管理有限公司开标室（阜阳市颍州区颍州中路房地产大厦二楼）。

## 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

供应商中标后，采购人组织相关人员到办公地进行实地考察，不得借用、挂靠资质，成交供应商不得将项目转包、分包给他人，如出现上述行为将严格按照《政府采购法》有关规定进处理并上报监管部门，同时3年内不得参与阜阳市机关事务管理处组织的采购活动。

本项目所属行业为建筑业行业。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：阜阳市机关事务管理处

地    址：阜阳市清河路539号市政府西南楼二楼

联系方式：吴主任19155858859

2.采购代理机构信息

名    称：安徽正诚项目管理有限公司

地　　址：阜阳市颍州区颍州中路房地产大厦二楼

联系方式：韩工0558-6687999

# 第二章 供应商须知

#### 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 阜阳市机关事务管理处 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 安徽正诚项目管理有限公司 |
| 3.4.4 | 是否为专门面向 中小企业采购 | R是 □否 |
| 3.5 | 是否允许联合体 参加磋商 | □是 ☑否 |
| 7.3 | 现场考察 | ☑不组织，供应商自行考察 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分地点 现场考察联系人及联系电话： 备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 8.1 | 供应商质疑截止时间 | 1、对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内书面提出。 特别提示：提出质疑时须注明项目名称及项目编号 。 询问答复及澄清或修改：在阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/发布，采购人不再另行通知。 网址：阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/，该答复内容及澄清或修改内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。（所有潜在供应商在响应文件提交截止时间前有义务在发布网站上自行查询，澄清、修改及答疑回复视为全部知晓，无需回复确认。） 2、供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内书面提出。 3、质疑函格式按照采购文件格式第十章 政府采购供应商质疑函范本。 |
| 9.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为 个包 供应商参加多个包磋商的成交包数规定： |
| 13.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 14.1 | 磋商有效期 | 90日历日 |
| 15.1 | 响应文件要求 | 纸质版响应文件的份数（3份）：正本1份，副本 2份； 响应文件一律胶装，不得活页装订，否则按无效标处理. |
| 15.3 | 磋商现场提交的 其他材料要求 | 开标时供应商法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（单独提交一份）及本人身份证原件、报名费收据签到参加开标会。 |
| 16.1 | 响应文件提交截 止时间 | 详见磋商公告（磋商邀请） |
| 19.1 | 磋商时间 | 详见磋商公告（磋商邀请） |
|  | 磋商地点 | 详见磋商公告（磋商邀请） |
| 19.3 | 评审方法 | R综合评分法 |
| 19.4 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 19.5 | 采购人提供的资料 | R磋商文件 R工程量清单 R最高投标限价（控制价） £电子版图纸获得方式： 在阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/下载。 |
| 22.3 | 报价及合同价款的方 式 | R固定总价合同 投标人投标时采用固定总价报价方式，投标人不再对清 单进行分项报价。投标报价浮动率 =【投标报价-（暂估价、 暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100% （保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）。 工程量清单及最高投标限价的确认：招标人编制的工程量清单及最高投标限价作为本次投标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对招标人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议，分项工程量误差在正负 3%之内的不予调整。若投标人在规定的期限内提出异议，并提供相应的工程量计算书，以便招标人及时核对，并以招标人重新确定的工程量清单作为报价依据，开标后工程量清单及最高投标限价组价一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。 技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如无图示或未表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。 后期结算过程中利用招标人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理， 发布招标文件时， 最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。 本项目控制价按照一般计税方法计税计算，成交供应商如为小规模纳税人，增值税税率按照国家相关规定执行。 |
| 22.4 | 最后报价扣除 | 1）小微企业价格扣除：/% 。（扣除比例在6%-10%间，由采购人自行选择） （2）监狱企业价格扣除：同小微企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小微企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： / % 。（扣除比例在2%-3%间，由采购人自行选择。联合协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上。） （5）符合条件的大中型企业价格扣除：/ % 。（扣除比例在2%-3%间，由采购人自行选择。分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上。） |
| 24.1 | 确定成交候选供应商和成交供应商 | 磋商小组推荐成交候选供应商的数量： 3名 |
|  |  | 确定成交供应商： R采购人委托磋商小组确定 £采购人确定 |
| 27.2 | 随成交公告同时公告的成交供应商的响应文件内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）采购文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 28.1 | 成交通知书发出 的形式 | ☑书面 □数据电文 |
| 29.1 | 告知磋商结果的 形式 | 投标人自行登录阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/查看 |
| 30.1 | 履约保证金 | （1）金额：遵照《阜阳市财政局 阜阳市公共资源交易监督管理局关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（财购〔2021〕178号）执行 R免收 £合同价的 % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式： R转账/电汇 R支票 R汇票 R本票 R保函 其他要求： （3）收取单位：阜阳市机关事务管理处 （4）缴纳时间：成交通知书发出之后，签订合同时或签订合同时提供见索即付的履约保函，保函期限不低于工期。 （5）退还时间：待合同履行完毕予以退还，不计利息。 |
| 31.1 | 成交服务费 | （1）招标代理费用：2000元。 （2） 工程量清单及控制价编制费：1000元。 以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投标报价中，在领取中标通知书时支付。 |
| 34.3 | 质疑函递交的方式 | 书面提出 接收部门： 安徽正诚项目管理有限公司 联系电话： 0558-6687999 电子邮箱： 2314269221@qq.com 通讯地址： 阜阳市颍州区颍州中路房地产大厦二楼 |
| 34.4 | 投诉函递交的方式 | （1）书面提出 接收部门： 阜阳市机关事务管理处 联系电话： 19155858859 通讯地址：阜阳市清河路539号市政府西南楼二楼 |
| 35 | 付款方式 | 全部工程完工且验收合格付至合同价款的 80%；工程结算经审计部门审核完成后，付至审定价款的 97%；缺陷责任期（1年）满后无质量问题，付清余款（无息） |
| 35.1 | 关于联合体参加 磋商的相关约定 | （1）联合体投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供。 （2）联合 体各成员 单位均须 提供营业 执照（ 或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 |
| 35.3 | 本项目提供除电子版磋商文件以外的其他资料 | 在阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/下载。 |
| 35.4 | 解释权 | - 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； - 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； - 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内 容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条 款约定的合同文件优先顺序解释； - 除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； - 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 35.5 | 计划工期 | - 计划开工日期： 30 日历天 - / 年 / 月 / 日，具体开工时间以开工令为准。 |
| 35.6 | 质量标准要求 | - 合格 |
| 35.7 | 解释权 | - 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； - 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； - 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； - 除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及响应文件提交阶段的规定，按谈判公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； - 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购 人负责解释。 |

## 二、供应商须知

### 1．总  则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：财政资金。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：已落实。

1.3采购范围、最高响应报价上限、标段、工期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见竞争性磋商公告。

1.3.2最高响应报价上限：见竞争性磋商公告。

1.3.3 本采购项目的标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见竞争性磋商公告。

1.4.2本项目是否接受联合体：见竞争性磋商公告。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

(1)法定代表人为同一人。

(2)为本项目前期工作提供咨询服务的。

(3)为本项目的代建人。

(4)为本项目提供采购代理服务的。

(5)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的。

(6)与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的。

(7)与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

(8)被责令停业的。

(9)被暂停或取消响应资格的。

(10)财产被接管或冻结的。

(11)在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.6保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.10响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1．12供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 2．竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告

(2)供应商须知及前附表

(3)评审办法

(4)合同格式

(5)工程量清单

(6)图纸

(7)技术标准和要求

(8)响应文件格式

(9)公告格式

(10)政府采购供应商质疑函范本

根据本章第2.2 条和第2.3条对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，及时提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式，要求对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清在响应截止时间5日前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5日，可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.2.3所有领取竞争性磋商文件的供应商可在阜阳市机关事务管理处http://fysgj.fy.gov.cn/自行查询资料，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

2.3竞争性磋商文件的修改

2.3.1在响应截止时间5日前，采购人发布修改竞争性磋商文件的内容。修改竞争性磋商文件的时间距响应截止时间不足5日且影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.3.2以网上形式发布修改内容的，所有购买竞争性磋商文件的供应商有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### 3．响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：见响应文件格式

3.2响应报价

3.2.1供应商按响应报价表的格式投标并填写投标报价表。

3.2.2供应商投标根据采购人提供的施工图纸、现场勘察及相关技术资料，结合项目所在地市场行情、企业自身综合实力，综合市场风险、施工风险、政策风险等各种风险因素。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4磋商保证金

免收

3.5 资格审查

本项目采用资格后审。

3.6 备选响应方案

本项目不接受备选响应方案。

3.7响应文件的编制和标记

3.7.1 响应文件必须按上述序号或顺序编制，并按规定格式填写响应文件资料清单。

3.7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.7.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.7.4 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.7.5 响应文件必须对竞争性磋商文件有关服务期限、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。

3.7.6 响应文件应按竞争性磋商文件规定的格式由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。响应文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，响应文件不予评审。

### 4．响应文件的提交、修改与撤回

- 4.1供应商应当在第一章“磋商公告（磋商邀请）”规定的响应文件提交截止时间前，提交响应文件。

- 4.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交并可以补充、修改或者撤回响应文件。未按规定要求提交或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

### 5．磋商会

5.1 竞争性磋商时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行竞争性磋商。

5.2 竞争性磋商程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）根据投标文件递交的先后顺序开启响应文件并唱标，公布招标项目名称、供应商名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并记录在案；

（5）本次竞争性磋商程序为 1 轮竞争性磋商、2轮报价；报价单位的第 2 轮报价应低于自已的首轮报价；

（6）开标结束。

### 6．磋商

6.1磋商小组

6.1.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由 3 人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的。

(4）曾因在采购响应文件、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

磋商小组成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

磋商按照磋商文件要求及第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。

6.3.1采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

6.3.2竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.3.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

6.3.3.1初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审， 供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。

6.3.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

6.3.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.3.3.4 综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3.4相关说明。

6.3.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

6.3.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

6.3.4.3磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

6.3.4.4无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。

6.3.4.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

6.3.4.6供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

### 7．合同授予

7.1合同授予标准

7.1.1如无特殊原因和情况，磋商小组将对实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按照竞争性磋商文件规定的办法确定成交候选人的先后顺序。采购人将把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求的、报价合理的成交推荐单位。

7.1.2评审结果公告

磋商小组的评审结果公告将在阜阳市机关事务管理处官网上公告。

7.1.3评审结束后根据需要，有可能对成交候选人进行实地考察。在考察过程中，发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，取消其成交候选人资格。

7.1.4最低报价并不是被授予合同的保证。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

7.3签订合同

7.3.1采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起10个工作日内签订合同。

7.3.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7.3.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4履约保证金

7.4.1成交单位自收到成交通知书之日起10个工作日内向指定账户（成交人需自行与采购人联系，以获得交纳履约担保的账户信息）缴纳履约保证金。待合同履行完毕予以退还，不计利息。

7.4.2如果成交人未按照竞争性磋商文件规定交纳有关费用及履约保证金，采购人有权取消该响应，并没收其磋商保证金。在此情况下采购人可将该标授予其下一个成交候选人，或重新采购。

### 8．重新采购

8.1 重新采购

1、有下列情形之一的，将对该项目重新采购：

(1)响应截止时，供应商少于 3 个的。

(2)经竞争性磋商小组评审后否决所有响应的。

2、重新采购后供应商仍少于 3 个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后可以单一来源方式进行采购。

9.知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

10．纪律和监督

10．1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得与磋商小组成员串通谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

10.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得与采购人或者供应商串通，滥用职权影响对响应文件的客观公正评审，磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

10.4对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5异议、投诉

10.5.1、质疑

10.5.2质疑的联系方式

采购代理机构：安徽正诚项目管理有限公司

公司地址：阜阳市颍州区颍州中路房地产大厦二楼

联系人：韩工

联系方式：0558-6687999、15556368887

10.5.3质疑的提出

供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的， 可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.5.4质疑材料内容

- 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第十章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

11、 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

12、本竞争性磋商文件解释权

本竞争性磋商文件的解释权归  采购人 所有。

未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

- 评审办法

磋商小组否决其响应的条款

供应商有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理： (1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人投标或与同一人联合响应的； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金的； （g）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的； (2）凡在阜阳市行政区域内被各级招投标监督部门或行业主管部门处罚，列入不良记录且在处罚期内的。 (3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 (4) 磋商申请及声明中响应报价或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 (5)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 (6)供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按竞争性磋商文件规定提交备选响应方案的除外。 (7) 响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 供应商有以下情形之一的，作否决其响应处理： (a)响应报价高于控制价的。 (b)供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的。 (c)响应报价中变更暂列金额或采购人提供的暂估价的。 （8）法律、法规规定的其它情形

评审方法和标准

一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

2.1 初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

资格评审及符合性评审表（初步评审）

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 符合磋商公告规定 |
|  | 企业资质证书 | 符合磋商公告规定 |
|  | 安全生产许可证 | 符合磋商公告规定 |
|  | 项目经理资格 | 符合磋商公告规定 |
| 符合性 评审 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  | 响应文件签字或盖章 | 符合“响应文件”格式要求 |
|  | 报价唯一 | 首轮响应总报价应唯一，且不高于或等于最高限价 |
|  | 工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  | 工程质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  | 其他 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或竞争性磋商文件列明的其他要求。 |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

2.2 综合评分

2.2.1 磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重80%，价格分值占总分值的权重为20 %。（价格分值占总分值的比重(即权值)为20%）《竞争性磋商管理办法规定》具体评分细则如下：

综合评审打分表

| 评审因素 | 分值 | 评标内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 25分 | 自 2021年 1 月 1 日至今（以施工合同签订时间为准），本项目投标单位承担过类似施工项目的，每提供 1 项得 5 分，满分25分。 注：须提供中标通知书、施工合同复印件或扫描件为评审依据，并加盖投标人公章。 |
| 体系认证 | 15分 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每提供一项证书得5分，满分15分。（注：须提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会查询截图） |
| 施工方案 | 40分 | 1、对项目的理解 磋商小组对供应商施工方案中的工程概况、工作内容、施工依据、可能承担的风险及责任等方面内容描述以及对于项目理解的深度进行等方面进行综合评审打分： （1）对工程概况、工作内容、施工依据、可能承担的风险及责任等方面理解准确，施工方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对工程概况、工作内容、施工依据、可能承担的风险及责任等方面理解基本准确，施工方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）对工程概况、工作内容、施工依据、可能承担的风险及责任等方面理解有待提升，施工方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 2、施工目标控制 磋商小组对供应商施工方案中进度目标控制及保证措施、质量目标控制及保证措施、安全生产目标控制及保证措施、文明施工现场目标控制及保证措施、节能环保用材控制及保证措施、绿色施工和成本目标控制及保证措施进行综合评审打分： （1）对进度、质量、安全生产、文明施工、绿色施工和成本目标控制及保证措施理解准确，施工方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对进度、质量、安全生产、文明施工、绿色施工和成本目标控制及保证措施理解基本准确，施工方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）对进度、质量、安全生产、文明施工、绿色施工和成本目标控制及保证措施理解有待提升，施工方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 3、施工准备 磋商小组对供应商施工方案中技术准备、现场准备和资金准备以及劳动力配置计划和物资配置计划等方面进行综合评审打分： （1）对技术准备、现场准备和资金准备以及劳动力配置计划和物资配置计划等方面理解准确，施工方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）对技术准备、现场准备和资金准备以及劳动力配置计划和物资配置计划等方面理解基本准确，施工方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）对技术准备、现场准备和资金准备以及劳动力配置计划和物资配置计划等方面理解有待提升，施工方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0 分。 4.主要施工方法 磋商小组对供应商提供结合本工程特点，依据供应商提出的施工方法进行评审打分。 （1）供应商提供的施工方法中对采购需求中改造、维修工程所涉及的全部工作内容技术方案做出详细分析，工艺方案的流程完整的得5分； （2）供应商提供的施工方法中对采购需求中改造、维修工程所涉及的部分工作内容技术方案做出详细分析，工艺方案的流程完整的得3分； （3）供应商提供的施工方法、工艺方案与项目采购需求完全不适应得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 - 5.施工质量控制措施 磋商小组对供应商提供的质量保证体系和制度，质量技术管理班子；质量技术保证措施进行综合评审打分： （1）施工队伍配备完善，质量保证体系和制度内容全面，要点突出，措施完善，表述清晰，利于项目实施的得5分； （2）施工队伍配备完善，但质量保证体系和制度要点不突出，语言描述不清晰，不利于项目实施的得3分； （3）施工队伍配备不完善、质量保证体系和制度无要点或提供不全，不符合项目实施要求的得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 6.施工合理化建议和降低成本措施 磋商小组对供应商提供的本项目工程施工合理化建议和降低成本措施等方面进行综合评审打分： （1）施工合理化建议有针对性且满足施工工程需要，降低成本措施切实可行的得5分； （2）施工合理化建议有针对性的满足部分施工工程需要，降低部分施工工程成本措施可行的得3分； （3）施工合理化建议较不具有针对性或不能满足施工工程需要或降低成本措施不可行的得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 7.工程施工重点难点施工方案 磋商小组对供应商提供的工程的重点和难点并提出解决重点和难点问题的方法。 （1）对本工程特点、重点和难点阐述明确清晰、解决方法完整详细，切实可行的得5分； （2）抓住了本工程重点和难点，但解决办法可行的得3分； （3）未抓住本工程重点和难点，提供的解决方法不适应本项目的得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 8.施工合理化建议和降低成本措施 （1）施工合理化建议有针对性且满足施工工程需要，降低成本措施具体有效的，得 5 分； （2）施工合理化建议较有针对性且基本满足施工工程需要，降低成本措施较为具体，基本有效的，得 3 分； （3）施工合理化建议不具有针对性或不满足施工工程需要，降低成本措施不具体的，得1分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 |
| 响应报价 | 20分 | 满足竞争性磋商文件要求且磋商最终响应报价最低价为评标基准价，其响应报价得20分，其他供应商的响应报价得分按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值（20%）×100，四舍五入小数点后保留两位。 |

2.2.3 分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，得到该供应商的技术资信分之和。

（2）将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分， 即为该供应商的综合总得分。

（3）磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。

（4）综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由评标委员会组长在评标委员会成员及现场监督人员监督下抽签确定名次。

# 第四章 政府采购合同

- 合同协议书

发包人（全称）：   阜阳市机关事务管理处               

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                                  。

2.工程地点：                                  。

3.资金来源：     财政资金                  。

4.工程内容：                            。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容         。

- 二、合同工期

计划开工日期：   2025   年     月     日。

计划竣工日期：   2025   年     月     日。

工期总日历天数：      天。开工日期以开工通知书为准，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格  标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）           元,其中含暂列金额    /   元)；

2.合同价格形式：     总价合同     。

- 五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 2025  年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在 阜阳市机关事务管理处 签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自  签字、盖章 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                                   地  址 ：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：       

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：                

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

- 通用条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：国家、地方性政策文件、双方补充协议等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：               ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用合同条款 。

1.1.3.2临时占地包括：           /          。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等现行的国家和地方法律法规。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家现行施工质量验收规范、规程、安全文明施工有关规范标准规程。

1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合《党政机关办公用房维修标准》等相关规定。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行合同通用条款。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /；

发包人向承包人提供图纸的数量：/    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/    。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及开工前所需的其它资料；

承包人提供的文件的期限为：开工前七日；

承包人提供的文件的数量为：一式两份  ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：接件后5日内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行合同通用条款。

1.6 交通运输

1.6.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行合同通用条款。

1.6.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行合同通用条款。

1.6.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.7 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：       /     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：          /     。

1.8工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：               。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行合同通用条款。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行合同通用条款。

2.3 关于节能建筑与绿色建筑的约定：符合《党政机关办公用房建设标准》等相关规定 。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结及发包人所需的竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数：   贰套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后30天 。

承包人提交的竣工资料形式要求：     符合相关部门要求 。

（2）承包人应履行的其他义务：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

手机号码：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：       。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 执行合同通用条款 。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 执行合同通用条款 。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  执行合同通用条款   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 执行合同通用条款 。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行合同通用条款  。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 执行合同通用条款     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行合同通用条款     。

3.4 履约担保

承包人是否提供履约担保：               /            。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        /    。

- 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                             。

关于监理人的监理权限：                             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：          。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             执行合同通用条款    ；

（2）                      /             ；

（3）                     /              。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           合格                。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行合同通用条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前    8   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   12    小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行合同通用条款     。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 执行合同通用条款                     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人承担，发包人配合承包人协调 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：      如下        。

①施工人员应严格遵守《施工现场管理规定》。

②施工人员应统一着装上岗，服从管理，主动配合物业、安保工作人员的管理。
    ③施工期间应严控粉尘、噪音污染，科学安排时间，尽量减少对机关办公和居民生活的影响。

④室外堆放应遵守物业的管理规定，避开公共通道、绿地、化粪池等市政公共设施。
    ⑤施工现场要保持干净、整洁，施工垃圾应及时清扫，并集中堆放到指定地点。交工时要做到场干地净。
    ⑥各工序、各分项工程要及时自检、互检及交叉检查，不得堵塞、破坏上下水管道及楼内各种公共设施。

6.2环境保护

6.2.1 施工过程中，必须按照国家环保相关法律政策要求执行。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行合同通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前七日内   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  接件后七日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行合同通用条款 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行合同通用条款   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行合同通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前七日完成满足施工要求的临时设施  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 工期延误

7.4.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 未能及时提供开工条件、较大设计变更、发包人直接分包工程导致的工期延误  。

7.4.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 执行合同通用条款   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 执行合同通用条款  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行合同通用条款   。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                     /                      ；

（2）                      /                     ；

（3）                       /                    。

- 8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：      /   。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 在工程实施过程中按实际施工要求提供  。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行合同通用条款                  。

9. 变更

9.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行合同通用条款                            。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  由于签证等引起的工程量变化，由承包人提出，经发包人、

监理单位或使用单位共同确认后作为结算依据，签证变更程序按照《阜阳市机关事务管理处办公用房维修变更管理暂行办法》办理。

a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率 。

b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。

c.工程变更中的报价：招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按招标人

期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

9.3 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

9.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

9.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /       。

9.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /      。

- 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不予调整    。

- 11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、总价合同。

总价包含的风险范围：  执行通用合同条款，人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险    。

风险费用的计算方法： 执行通用合同条款           。

风险范围以外合同价格的调整方法： 由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量，其相应预算价由承包人提出，随进度款一并支付 。

2、其他价格方式：                   /                。

11.2 工程进度款支付

11.2.1 付款周期

关于付款周期的约定：全部工程完工且验收合格付至合同价款的 80%；工程结算经审计部门审核完成后，付至审定价款的 97%；缺陷责任期（1年）满后无质量问题，付清余款（无息） 。

11.2.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款 。

11.2.3 进度付款申请单的提交

（1）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（2）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用  。

11.2.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用合同条款    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用合同条款  。

（2）发包人支付进度款的期限： 达到付款节点时，发包人应在承包人提交付款申请后的10日内审核并支付完毕，逾期视为发包人同意按承包人提交的付款申请的数额支付进度款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 发包人承诺以应付工程款为基数，按利率月息百分之二支付给承包人利息   。

11.2.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：           /      。

- 13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   8    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    12     小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用合同条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用合同条款 。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人移交工程 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用合同条款   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用合同条款    。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 执行通用合同条款 。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   竣工申请3日内 。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用合同条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程完工后，承包人以书面形式提出验收申请，发包人在15日内组织验收，如在约定时间内未组织验收，视为建设工程竣工验收合格。如因承包人原因造成验收不通过或不能验收，由承包人承担相关责任。承包人在竣工验收合格并取得竣工验收报告后3个工作日内递交竣工结算申请书，发包人应在收到工程竣工结算申请书后30日内委托有资质的审计单位进行核对审查完毕，并出具工程竣工决算报告。

因发包人原因逾期未审核完毕或未在上述期限内出具竣工决算报告，视为发包人认可承包人方提交的竣工结算申请书和结算资料并同意按承包人提交的竣工结算价格支付工程款,如果发包人拒收承包人的竣工结算申请，发包人拒收之日视为发包人收到之日，以承包人提供给发包人齐全的决算资料为实际接收日期。

发包人完成竣工付款的期限： 颁发最终结清证书后7天内完成支付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   贰份              。

承包人提交最终结算申请单的期限：   执行通用合同条款 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限： 执行通用合同条款 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12 个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  3％的工程款 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；

（2）  3% 的工程款；

（3）其他方式:                  /                   。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                    /             。

关于质量保证金的补充约定：             /            。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管道、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、其他工程为2年。

15.3.2  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3日内 。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用合同条款   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用合同条款  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人承诺以应付工程款为基数，按利率月息百分之二支付给承包人利息   。

（3）发包人违反第9.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用合同条款        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用合同条款    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用合同条款 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用合同条款 。

（7）其他：                    /                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行通用合同条款  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用合同条款 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用合同条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 执行通用合同条款  。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行通用合同条款 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用合同条款。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：   执行通用合同条款  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用合同条款 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用合同条款  。

- 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行通用合同条款 。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 执行通用合同条款  。

选定争议评审员的期限： 执行通用合同条款 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 执行通用合同条款 。

其他事项的约定：  执行通用合同条款 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 执行通用合同条款  。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

向     （项目所在地）        仲裁委员会申请仲裁；

- 第五章  工程量清单  最高投标限价

- 1. 工程量清单说明

详见附件

- 2. 投标报价说明

投标报价按《投标人须知前附表》相关要求进行报价。

- 3. 其他说明

3.1 最高投标限价编制的依据有：详见附件

3.2工程量清单和最高投标限价及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等（随同招标文件发布，投标人自行下载）。

3.3危险性较大的分部分项工程安全，建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确响应的安全管理措施。 本项目不涉及。

第六章  图  纸（无）

1. 图纸目录（详见招标图纸）

2. 图纸

# 第七章  技术规范

一、一般标准和技术规范

1.一般标准和技术规范

1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

二、特殊标准和技术规范

2.特殊标准和技术规范

2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

/

三、工程技术要求

/

# 第八章  响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月     日

- 一、报价表格式

- 1-1 报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 / 第 包 |
| 工期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 质量标准 | 合格 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币（大写） （小写 ） 元 |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

4.投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算

投标报价浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

1-2投标报价书

投 标 总 价

工程名称：

投标总价（大写）：                          （以元为单位）

投 标 人：                                     （单位盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                              （签字或盖章）

编制时间：     年     月       日

投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算

投标报价浮动率 =【投标报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%

（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

- 二、最后承诺报价表

（某项目第  	次报价书）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 / 第 包 |
| 工期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 质量标准 | 合格 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币（大写） （小写 ） 元 |
| 备注说明 |  |
| 磋商小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日	期：

注：1、本页《报价表》如采用“不见面开标”，由谈判小组在交易系统中发起，供应商在交易系统中在线填写。如不采用“不见面开标”，请供应商带至谈判现场备填。

2、考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价- 最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规 费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

3、投标人后期投标报价浮动率的计算按以下方式进行计算

投标报价浮动率 =【投标报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

三、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

### 四、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的竞争性磋商公告，我方兹宣布同意如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的谈判须知、合同条款、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价（控制价）无异议。我方承诺按本谈判文件、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部谈判文件及有关附件，充分理解谈判价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的谈判报价不低于企业个别成本。

3.一旦我方成交，我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。

6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合磋商文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

7.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按磋商文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。

9.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方承诺：

- （1）我单位磋商并成交后在项目所在地交纳相关税费。

- （2）我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价（控制价）进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。

- （3）我单位承诺我单位所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的， 采购人可取消我单位成交资格，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。

- 我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照磋商文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

12.其他补充说明： 	补充说明事项（如有）

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日       期 ：

附录1:

投标人诚信承诺书

致：  （采购人）

我单位参加本次投标，承诺如下：

1. 提供的所有资料都是真实有效。如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），同意取消谈判和成交候选人资格。

2. 不存在借用资质、串通投标等情形。如被发现，同意取消谈判和成交候选人资格。

3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。

4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。

5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与谈判或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与谈判的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。

6、我方参与谈判如出现报价高于或等于该项目最高限价的情形，同意视为串通投标并接受处理。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位还同意在 1 至 3 年内不参与阜阳市机关事务管理处的交易活动，且后期我单位不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以恢复参与阜阳市机关事务管理处的交易活动，采购人也不应以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，同意采购人（甲方）不予退还履约保证金，我单位（乙方）不要求退还履约保证金，我单位（乙方）三年不参与阜阳市机关事务管理处的交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以提前恢复参与阜阳市机关事务管理处的交易活动，采购人（甲方）也不能以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位（乙方）的处理。

此承诺不受投标有效期的限制。

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

- 五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）

- 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

- 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

- （1）被人民法院列入失信被执行人；

- （2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

- （3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

- （4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- （5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3. 	。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日	期：

- 六、授权书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：   ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）

授权委托人联系方式：（手机号码）

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

投标人签章：

授权委托日期：

注：

- 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

- 法定代表人参加磋商的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 七、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商公章：                 （盖单位章）

年      月    日

## 八、联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件。）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

签订日期:    年  月  日

## 九、主要成交标的承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的信息并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 施工范围 |  |
| 施工工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 执业证书信息 |  |

供应商：              （盖单位章）

日          期：

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；

2.成交供应商提供的以上承诺情况（含工程名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息），将按约定随成交结果公告同时公告。

3.本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。

## 十、中小企业声明函

（非中小企业磋商，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日  期：

## 十一、残疾人福利性单位声明函

（请完整填写声明函内容，否则不予认可。非残疾人福利性单位磋商，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日  期：

## 十二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标供应商应根据供应商须知要求在本表后附相关证明材料。

2、投标供应商提供的复印件、影印件、扫描件等证明文件应清晰，关键内容可以辨认。否则，供应商应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。

3.近年来，投标供应商法人机构如发生合法变更、重组、法人名称变更，应提供相关部门的合法审批件等相关证明材料，证明其业绩、奖项等具备继承性。

4、以上参与评审的证书、证件等资料提供复印件即可，无需提供原件。

- 项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：本表后附人员职业资格证复印件加盖单位公章

（三）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本表后应附项目经理身份证复印件、注册建造师证复印件并加盖单位公章。

- 十三、综合评审评审资料

业绩情况表

近年完成的类似项目情况表（如评审要求）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注表后附 :

（1）合同协议书。投标供应商所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料。

十四、施工方案

（格式自拟）

十五、供应商须知前附表规定的其它材料。

供应商根据本项目情况需要提供的其他材料。

- 第九章   公告格式

# 中标（成交）结果公告

一、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：

二、项目名称：

三、中标（成交）信息

供应商名称：

供应商地址：

中标（成交）金额：       元

四、主要标的信息

工程类

名 称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：

五、评审专家名单：

六、代理服务收费标准及金额：

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

（在公告中标结果的同时，采购代理机构同时告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。）

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：

地    址：

联系方式：

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：

地　  址：

联系方式：

## 3.项目联系方式

项目联系人：（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　  话：

十、附件

1.采购文件（已公告的可不重复公告）

2.被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）

3.中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》

4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》

5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：

原公告的采购项目名称：

首次公告日期：

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 □采购文件 □采购结果

更正内容：（采购结果更正，还需同时在附件中公告变更后的中标（成交）供应商的相关信息）

更正日期：

## 三、其他补充事宜

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：

地    址：

联系方式：

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：

地    址：

联系方式：

## 3.项目联系方式

项目联系人：（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　　 话：

## 五、附件（适用于更正中标、成交供应商）

1.中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》

2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》

3.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

# 终止公告

## 一、项目基本情况

采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：

采购项目名称：

## 二、项目终止的原因

## 三、其他补充事宜

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：

地    址：

联系方式：

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：

地    址：

联系方式：

## 3.项目联系方式

项目联系人：（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　　 话：

# 合同公告

一、合同编号：

二、合同名称：

三、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：

四、项目名称：

五、合同主体

采购人（甲方）：

地  址：

联系方式：

供应商（乙方）：

地  址：

联系方式：

六、合同主要信息

主要标的名称：

规格型号（或服务要求）：

主要标的数量：

主要标的单价：

合同金额：

履约期限、地点等简要信息：

采购方式：（如公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等）

七、合同签订日期：

八、合同公告日期：

九、其他补充事宜：

附件：上传合同（采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开）

# 第十章	政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 				 地址： 			邮编： 	 联系人： 	联系电话：  	           授权代表： 				                                         联系电话： 				 地址： 		邮编： 	           二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：  		 质疑项目的编号： 	包号： 	              采购人名称： 		 采购文件获取日期： 		                                 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 		                                        事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

„„

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：	公章：

日期：

质疑函制作说明：

  - 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

  - 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表” 的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

  - 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

  - 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

  - 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

  - 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章， 并加盖公章。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。